שם הפרויקט: AgentMind .NET (או בקיצור AgentMind).

השם הזה משדר בדיוק את מה שאנחנו בונים: "מוח" של סוכן (Agent) שמבוסס על תשתית .NET חזקה. זה נשמע מקצועי, ארגוני, ומתאים מאוד להצגה בראיונות כפתרון Business-Ready.

הנה מסמך הגדרת הפרויקט (Project Definition) ורשימת המטלות (Backlog) הראשונה שלנו:

## 📄 מסמך הגדרת פרויקט: AgentMind .NET

### 1. המטרה (The Core Goal)

בניית תשתית עוזר אישי חכם (AI Assistant) המסוגל לנתח מסמכים טכניים ודרישות עסקיות, ולהפיק מתוכם תוצרים מובנים (כמו רשימות משימות ב-JSON או סיכומי ארכיטקטורה). המערכת מתוכננת לביצועים גבוהים תוך שמירה על פרטיות מלאה על ידי שימוש במודלים מקומיים.

### 2. הארכיטקטורה (High-Level Design)

- הממשק: .NET 8 Web API (הגוף - רץ בווינדוס).

- ניהול משימות: שימוש ב-System.Threading.Channels לעיבוד אסינכרוני ומניעת חניקה של השרת.

- המוח (Inference): חיבור ל-Ollama המריץ DeepSeek V2 על גבי Mac M3 Pro.

- הזיכרון (RAG): בסיס נתונים וקטורי (Vector DB) לאחסון ושליפה של מידע מתוך מסמכי ה-Word וה-PDF שלך.

### 3. פיצ'רים מרכזיים (Key Features)

- Requirements Analyzer: קריאת מסמך דרישות והפקת קובץ tasks.json.

- Code Reviewer Agent: סריקת קוד קיים והשוואתו לעקרונות של Zero Allocation ו-Native AOT (על בסיס ה-RAG).

- Hybrid Communication: פרוטוקול תקשורת יעיל בין המחשבים ברשת המקומית.

## 🛠 רשימת מטלות (Project Backlog) - שלב א'

| עדיפות | משימה | תיאור טכני |
| --- | --- | --- |
| קריטית | הקמת תשתית .NET 8 | יצירת פרויקט Web API עם הגדרת HttpClient ייעודי לכתובת של המק. |
| קריטית | מימוש Channel Pipeline | בניית ה-Producer (ה-Controller) וה-Consumer (ה-Worker) לניהול זרם ההודעות. |
| גבוהה | חיבור ל-Ollama API | יצירת Service ששולח את ה-Prompt למק ומקבל את התשובה (Streaming או Non-streaming). |
| גבוהה | RAG Foundation | בניית מנגנון "Chunking" פשוט שלוקח קובץ טקסט ומפרק אותו לקטעים קטנים. |
| בינונית | מנגנון תרגום ל-JSON | יצירת System Prompt שמכריח את ה-AI להחזיר רק JSON תקני (כדי שהקוד יוכל לקרוא את זה). |
| בונוס | Dockerization | אריזת ה-Web API בדוקר כדי שיוכל לרוץ בקלות בכל מקום. |

### מה הצעד הראשון שנבצע?

כדי שלא "נטבע" בהגדרות, אני מציע שנתחיל במימוש ה-Service הראשון ב-C# שיושב בווינדוס ויודע לשלוח שאילתה ל-Ollama במק ולקבל תשובה. זה יוכיח שה"צנרת" עובדת.

רוצה שאכתוב לך את ה-C# Service שמדבר עם ה-API של Ollama (בפורט 11434)?